莆田学院附属医院新区总平规划调整及交通影响评价设计招标(重新招标）

招标文件

简单低价法

招标编号： 　　　 亿达莆招【2019】021/1号

项目名称：莆田学院附属医院新区总平规划调整及交通影响评价设计招标(重新招标）

招 标人： 　　      莆田学院附属医院            （盖章）

代理单位：　　　福建省亿达工程咨询有限公司       （盖章）

日期：2019年5月

目 录

第一章  招标公告

第二章  投标须知

(一)总则

(二)招标文件

(三)投标文件

(四)开标、评标及定标

(五)授予合同

(六)标后管理

第三章  合同条款（格式）

第四章  投标文件格式

第五章  法定代表人资格证明书(格式)

法定代表人授权委托书(格式)

第一章  招标公告

- 招标条件：

本招标项目莆田学院附属医院新区总平规划调整及交通影响评价设计招标(重新招标）已批准建设，项目业主为莆田学院附属医院 ，建设资金来自自筹资金 ，委托的招标代理单位为福建省亿达工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现决定对该项目进行公开招标。

- 项目概况和招标范围：

1）建设地点：莆田东圳路与延寿路交汇的西北侧。

2）建设规模：莆田学院附属医院新院区占地总面积99592.29m²,核149.388亩，可建设用地84134.3m²,核126.201亩，已建地上总建筑面积130671m², 已建地下总建筑面积16297m²。

3）设计费用最高限价为：人民币30.62万元(含专家论证评审等费用）。

4）招标范围和内容：

（一）新区总平面规划：

1、根据历次莆田学院附属医院新区规划总平面及新区扩建要求优化总平面方案。

2、充分论证全科医生培养基地项目与远期规划大楼布局和建设规模的必要性与合理性。

3、充分论证规划技术指标的合理性。

4、优化新区地面、地下交通组织与出入口设置，并解决莆田学院附属医院新区内设的公交首末站选址与规模问题。

5、解决新区建设过程中存在的规划已建未批、建设验收的历史问题。

㈡新区交通影响分析评价报告：

主要对因项目建设而对城市周边道路密度、断面、交叉口组织方式等产生的影响进行综合分析评价，并对规划方案和周边交通提出优化要求与建议。

1、项目影响区交通现状调查与分析：

道路交通流量调查；

交叉口流量流向调查；

路段延误调查；

道路网络及基础设施调查（包括交叉口路段、长度、数量、类型、停车场容量）；

城市社会经济及土地利用基础资料调查。

2、机动车交通影响分析：

交通量预测；

负荷度分析；

重要交叉口交通量分析；

出入口交通量分析。

3、停车分析：

停车需求分析；

停车供给分析；

4、交通影响评价：

项目内部交通设施评价；

出入口交通分析；

机动车交通影响评价；

交通设施的改进和相关措施；

结论及相关建议。

5. 设计周期：签订合同后45日历天内完成征求意见稿，报相关部门审批，根据相关部门意见，15日内完成报批稿。中标人如不能在招标工期内完成并移交全部工程的，每逾期一天，应按每日500元向招标人缴纳逾期违约金；

6. 质量要求：符合国家和地方现行有关技术规范、标准等要求。

3.投标人资格要求及审查办法：

1) 具备住房城乡建设行政主管部门核发的有效的规划甲级及建筑行业（建筑工程）乙级以上资质，或规划乙级及建筑行业（建筑工程）甲级以上资质设计单位。

2) 投标人拟担任本招标项目的项目负责人应具备城乡规划专业中级工程师及以上职称资格,且是本企业职工（若证书中没有体现工作单位或工作单位名称与投标人的名称不符的，须提供该人员近三个月的社保缴费证明）。

3) 本招标项目体投不接受联合标；

4) 投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目设计的能力，具体要求详见招标文件；

5) 本招标项目招标人采用资格后审的方式对投标人进行资格审查。

4.  招标文件的获取：

1）招标人在莆田学院附属医院网上发布招标文件，投标人可登录莆田学院附属医院网自行下载招标文件。

2）书面招标文件与网上下载的招标文件不一致的，以莆田学院附属医院网上下载的为准。

5.  评标办法：

本招标项目采用的评标办法：  简单低价法  。

6.  投标保证金的递交：

本招标项目的投标保证金为人民币伍仟元整（￥5000 元），投标人以现金形式提交，提交方式详见招标文件要求。

7.  投标文件的递交：

1)投标文件递交的截止时间(投标截止时间)：2019年 5  月  15 日 9 时 00分。提交地点：莆田市城厢区荔城中大道和成天下3号楼1104室 。

8.  发布公告的媒介：

招标人同时在莆田学院附属医院网发布招标公告。

9.  联系方式：

招标人：莆田学院附属医院；

电话：   13599021188

联系人：谢先生 。

招标代理机构：福建省亿达工程咨询有限公司

电话：  徐女士

联系人：    0594-3185588  。

第二章  投标须知

(一)总  则

1.招标项目说明：

1.1项目名称：莆田学院附属医院新区总平规划调整及交通影响评价设计招标(重新招标）

1.2建设地点：莆田东圳路与延寿路交汇的西北侧。

1.3建设规模：莆田学院附属医院新院区占地总面积99592.29m²,核149.388亩，可建设用地84134.3m²,核126.201亩，已建地上总建筑面积130671m², 已建地下总建筑面积16297m²。

1.4招标范围和内容：本招标内容须按招标人提供的相关资料进行规划及设计，且符合国家工程规范标准要求及编制相关深度要求。

1.5 资金来源：自筹资金。

1.6设计费用最高限价为：人民币30.62万元（含专家论证评审等费用）。

1.7 合同价格形式：固定价格合同。

2.招标项目的设计周期和质量标准：

2.1设计周期：签订合同后45日历天内完成征求意见稿，报相关部门论证评审，根据相关专家提出的修改意见进行修编，15日内完成报批稿。中标人如不能在招标工期内完成并移交全部工程的，每逾期一天，应按每日500元向招标人缴纳逾期违约金。

2.2质量要求：符合国家和地方现行有关技术规范、标准等要求。

3.投标人的资格及资质要求：

3.1具备住房城乡建设行政主管部门核发的有效的规划甲级及建筑行业（建筑工程）乙级以上资质，或规划乙级及建筑行业（建筑工程）甲级以上资质设计单位。。

3.2投标人拟担任本招标项目的项目负责人应具备城乡规划专业中级工程师及以上职称资格,且是本企业职工（若证书中没有体现工作单位或工作单位名称与投标人的名称不符的，须提供该人员近三个月的社保缴费证明）。

3.3投标人拟担任本招标项目的其他管理人员：1）建筑专业负责人 1 人，资格（职称）：建筑专业中级工程师及以上 ；2）市政或道路专业负责人 1人；资格（职称）：市政或道路交通专业中级工程师及以上；3）电力设备专业负责人 1人，资格（职称）： 电力设备专业中级工程师及以上 ；4）给排水专业负责人 1 人，资格（职称）：  给排水专业中级工程师及以上  ；5）园林绿化专业负责人 1 人，资格（职称）： 园林绿化专业中级工程师及以上；注：投标人在投标时无需填写其他管理人员相关信息，但中标人中标后须按招标文件要求提供其他管理人员证书、证件予招标人或相关行政主管部门备案。

4.资格审查方式：

本招标项目对投标人的资格审查采用资格后审方式。经资格审查合格的投标人才能有资格成为中标人。

5.投标费用：

投标人应承担其编制投标文件与提交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人和招标代理机构不承担上述费用。

招标服务费由中标人支付，中标人应在领取中标通知书的同时按中标的总金额向招标代理机构缴纳招标服务费。招标服务费缴纳标准：总金额在100万元以下的部分按1.0%缴纳，总金额在100万—500万元的部分按0.7%缴纳，总金额在500万—1000万元的部分按0.55%缴纳，总金额在1000万—5000万元的部分按0.35%缴纳。

6.现场踏勘：

6.1 招标人不组织现场踏勘。招标人在本招标文件中介绍的招标项目相关情况，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

6.2 投标人可为踏勘目的进入招标人的招标项目现场，但投标人不得因此使招标人承担与之有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的费用、责任和风险。

6.3 本招标项目现场场地情况按现状进行地质勘探发包，发包人不再进行平整或土方回填，投标人应自行踏勘现场并承担踏勘现场的费用、责任和风险，现场场地情况可能会给中标人造成道路交通、施工工艺、安全操作、防护措施等增加地质勘探费用及风险均包括在本次招标范围内，在实际实施中招标人不再增加任何费用。

7.分包：

本招标项目不允许违法转包、分包。中标人确需将部分非主体、非关键性工作分包的，应符合有关法律、法规的规定并经招标人同意。

(二)招标文件

8.招标文件的组成内容：

本招标文件由投标人须知、合同主要条款、投标文件 (格式)、招标文件的答疑、澄清、修改和补充文件组成。

9.获取招标文件方式：

1）招标人在莆田学院附属医院网上发布招标文件，投标人可登录莆田学院附属医院网自行下载招标文件。

2）书面招标文件与网上下载的招标文件不一致的，以莆田学院附属医院网上下载的为准。

10.招标文件的制定依据：

本招标文件依据现行的有关法律、法规和规章，以及莆田市人民政府莆政综[2009]114号文、莆政综[2009]115号文、莆招投标办[2009]17号文件制定。本招标文件如存在未尽事宜之处，按照莆田市人民政府莆政综[2009]114号文、莆政综[2009]115号文执行。

11.招标文件的答疑、澄清、修改或补充：

投标人对工程情况和招标文件有疑问的可于 2019年  5 月   10  日17：00前以书面形式向招标人提出。招标人将于 2019年  5   月  13   日17：00前在莆田学院附属医院网上公布澄清及修改的答疑内容。

- 12. 工程最高限价：

12.1本招标工程项目实行工程招标最高限价，投标人的投标报价超过本招标工程项目招标最高限价的，不得推荐为中标候选人。

12.2本项目工程最高限价为人民币人民币30.62万元（含专家论证评审等费用）。

12.3中标人必须按时无条件负责完成规划及设计必要性论证，直至招标人满意并经市自然资源局审查或审批通过。由此产生的费用由投标人自行承担，招标人不再另行支付。

注：以上费用包含服务费、税金、专家评审费及场地费用等一切不可预见费，其所产生的费用不再另行计费。

13．评标办法：

13.1本招标项目采用的评标办法：简单低价法。

13.2对资格审查合格且满足招标文件实质性要求的投标人，推荐一名最终投标总报价最低的投标人为中标候选人（最终投标报价相等时，随机抽取确定）。

13.3支付方式：合同签订后十个工作日内支付30%预付款；完成征求意见稿报市自然资源局组织专家论证评审完成后十个工作日内再支付20%；剩余50%于通过规划部门审批同意后一次性支付。

(三)投标文件

14.投标文件的组成：

投标文件由下列内容组成：

1、投标承诺书

2、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（格式）

1）法定代表人资格证明书

2）法定代表人授权委托书

附：企业营业执照副本、资质证书副本和项目负责人的（城乡规划专业）工程师证书等复印件加盖公章。

14.投标有效期：

本招标项目的投标有效期为 90 日历天(从投标截止之日算起)。

15.投标保证金：

15.1本招标项目的投标保证金为 5000元及以上，以现金形式开标会当场交纳，投标保证金手续须在截标前自行办妥，未按规定时间要求交纳投标保证金的投标将被拒绝。

15.1.1未中标的投标保证金开标会后当场退还，中标人的投标保证金在与建设单位签订项目规划修编合同后退还。

15.1.2、投标保证金有效期为：90日历天(从投标截止之日算起)。

15.2投标人发生下列情况之一的，投标保证金将被没收：

(1)在投标有效期间（从投标截止之日算起90日历天），投标人撤回或修改其投标文件的；

(2)中标人放弃中标的或不按规定与招标人签订合同的；

(3)中标人在规定的期限内未按要求向招标人提交履约保证金的；

(4)因中标人在本招标项目投标中存在违法行为导致中标被依法确认无效的；

(5)中标人放弃中标的；

(6)法律、法规规定的其他情形。

16.投标文件的编制：

16.1投标文件应按照招标文件第四章“投标文件格式”中规定的格式和内容进行编写。投标人应仔细阅读投标文件格式的备注或说明，并按要求提交相关资料，其中表格可以按同样格式扩展，如有必要也可以增加附页。

16.2投标文件应当对招标文件有关工程发包价、招标工期、质量要求、投标有效期、项目管理人员等实质性内容作出响应。

17.投标文件的密封及标记：

投标文件（正本一份、副本一份）一起密封在一个封套内，并在封套的密封口上加盖单位章。封套上应写明招标人名称、招标项目名称、投标人名称。投标人应对所递交的投标文件包封的完整性负责,招标人或代理机构在开标会上不再对文件包装的完整性进行查验。

18.投标文件的递交地点、递交截止时间：

18.1投标文件提交截止时间 2019 年 5  月  15 日 9 时 00 分，提交投标文件地点为：莆田市城厢区荔城中大道和成天下3号楼1104室。

18.2到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标.

(四)开标、评标及定标：

19.开标 :

19.1开标会定于  2019  年 5  月  15  日  9  时   00  分在莆田市城厢区荔城中大道和成天下3号楼1104室进行，开标会由招标人或招标代理机构主持并邀请行政监督部门参加，投标人的法定代表人或其委托的代理人必须参加开标会。

19.2投标人的法定代表人参加开标会的，须随带个人身份证和法定代表人资格证明书；如是法定代表人的委托代理人参加开标会的，须随带个人身份证原件和法定代表人的授权委托书。

19.3资格审查小组:

招标人不组建评标委员会，由招标人代表、招标代理机构代表等3人以上组成资格审查小组，对投标人的资格、资质和投标文件的有效性进行审查。

19.4开标程序：

(1)主持人介绍参加开标会的有关单位；

(2)主持人宣布开标纪律；

(3)查验投标人及其代表的身份。存在下列情形之一的，不得进入资格审查程序：

1)投标人代表未按标须知第19.2款要求提交法定代表人授权委托书或有效个人身份证原件的；法定代表人参加时未提交法定代表人资格证明书和有效个人身份证原件的。

2)法定代表人资格证明书或授权委托书未按招标文件中格式编制或未按要求签字、盖章的；

(4)宣布进入资格审查程序的投标人名单。

(5)宣读投标人的投标文件并记录。宣读内容为投标人名称、投标报价、工期、质量、项目负责人姓名及其它必要的内容。

20.评标:

20.1 招标人或招标代理机构对投标人的资格、资质和投标文件的有效性进行审查。

存在下列情形之一的，应当作为不合格标处理，不得推荐为中标人：

20.1.1投标人的企业营业执照、企业资质不符合招标文件要求的；投标人的企业营业执照没有通过最新年检的；

20.1.2投标承诺函未按投标文件格式规定编制、填写内容的；

20.1.3投标人的承诺不满足招标文件实质性要求的；

20.1.4投标报价高于招标最高限价；

20.1.5 投标人拟派出项目负责人不满足招标文件要求的；

22.1.6投标人未按招标文件要求提供企业营业执照、企业资质证书和项目负责人的证书、证件等复印件或复印件未加盖投标人公章的。

21.确定中标人:

21.1 从审查合格的投标人中确定投标报价最低的投标人为第一中标人。

21.1.1招标代理机构撰写开标情况报告，由招标人、招标代理机构及相关行政监督部门签字确认后存档。

21.1.2经过审查，若合格投标人不足三家的，招标人将依法重新组织招标。

21.1.3若第一中标人因故导致中标结果无效，招标人有权根据依次递补原则另行选择排名第二的候选人为中标人。

22.中标通知和中标公示:

23.1招标人应在评标结束后对中标单位进行公示，公示内容为招标项目名称、中标人名称、中标价、中标工期、项目负责人名称，在莆田学院附属医院网公示。

23.2在评标结束公示期满后3日内，招标人未接到相关行政监督部门受理投诉通知时，应根据评标结果向中标人发放中标通知书。

24.附则:

24.1在评标过程中，资格审查委员会要求投标人作出澄清的，投标人的法定代表人或其委托代理人或项目经理须在一个小时内到达评标地点，向资格审查委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则资格审查委员会可以按不利于投标人的情形认定。

(五)授予合同

25 签订合同:

25.1 中标人必须于开标后 5日内，按照中标通知书、招标文件和中标人的投标文件与招标人签订规划及设计合同。双方不得再进行订立背离合同实质性内容的其他协议。

25.2中标单位逾期不与建设单位签订合同的，取消中标单位的中标资格，投标保证金不予退还。

26  履约担保:

26.1中标人中标后在签订规划修编及设计合同前须向招标人交纳的履约保证金，履约保证金数额为合同金额的10 %，履约保证金应采用  现金  方式提交以现金形式汇到招标人指定的账户（应从中标人开立的基本账户汇出）。

26.2中标人完成合同约定的任务后，经规划修编审批通过返回履约保证金，发包人收到返回履约保证金申请函后30天内退还履约保证金。

26.3 中标人没有完成或规划修编成果无法通过市规划部门审批的，其履约保证金不予退还。

27售后服务：提供后续技术咨询。

(六)标后管理

28.标后管理:

本招标项目的标后监督管理按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及《莆田市人民政府关于印发莆田市建设工程标后管理暂行规定的通知》(莆政综〔2009〕115号)文件、《莆田市关于进一步规范建设工程勘察、设计、施工、监理招标投标管理若干规定》（莆政综〔2013〕55号）、《莆田市建设工程勘察、设计、施工、监理企业名录库管理办法（试行）的通知》（莆招投标办〔2013〕2号）等规定执行。

# 第三章  合 同 条 款（格式）

- 规划设计合同书

编号：GH—2016—0921

规划设计合同书

项目名称：

项目地址：

委托方：

- （甲方）

规划设计方：

- （乙方）

签订日期：       年     月     日

受甲方的委托，由乙方承担                      工作。为明确责任，密切合作，圆满完成此项任务，经甲、乙双方协商一致，签订本合同。

一、    工作任务:

根据甲方委托，本次工作内容为：

二、    技术依据和主要资料:

1、《中华人民共和国城乡规划法》

2、其他有关法律、法规

三、规划编制要求:

乙方规划编制深度应满足国家及地方有关法律、法规、条例的规定，并且符合当地实际情况，能对本单位建设提供切实可行的指导性意见。经双方协商一致，规划成果具体内容如下：

1、

2、

四、规划费用及付款方式:

1、规划修编费用：

1）本项目规划修编费用为              元。

2）中标人必须按时无条件负责完成总平调整规划编制和交通影响评价的分析评价工作，直至招标人满意并经市自然资源局审查或审批通过。由此产生的费用由投标人自行承担，招标人不再另行支付。

注：以上费用包含服务费、税金、专家评审费及场地费用等一切不可预见费，其所产生的费用不再另行计费。

- 付款方式:

工程规划修编费支付方式：合同签订后十个工作日内支付30%预付款；完成征求意见稿报市自然资源局组织专家论证评审完成后十个工作日内再支付20%；剩余50%于通过规划部门审批同意后一次性支付。

五、乙方向甲方提供的成果资料:

1、两个项目规划成果报审稿电子光盘二份；

2、两个项目规划成果的纸质报审稿八份；

六、项目工期:

设计周期： 签订合同后45日历天内完成征求意见稿，报相关部门组织有关专家进行评审论证，根据相关专家提出的修改意见进行修编，15日内完成报批稿。中标人如不能在招标工期内完成并移交全部编制成果的，每逾期一天，应按每日500元向招标人缴纳逾期违约金。

七、双方的义务责任:

1、甲方义务和责任：

（1）应当负责保证乙方的设计人员顺利进入现场开展工作。

（2）应当指派1—2人负责配合乙方与当地各职能部门协调及处理

日常工作的相关事宜，协助乙方设计人员收集各方面的规划资料。

（3）由甲方负责提供的规划基础数据和资料，因数据有误，资料不齐全，致使规划成果不符合实际，所产生的后果应由甲方负责。

（4）甲方有义务按期支付给乙方设计费。

2、乙方义务和责任:

（1）应当根据国家省市的技术和规范要求，按合同期确保本招标项目的顺利完成，因不可抗拒的自然因素和人为因素，经甲乙双方认定后，乙方提供成果资料的工期可顺延。

（2）乙方必须严格遵守规划成果的保密制度和管理规定，规划编制成果的所有权归甲方。

（3）对于甲方提供的规划基础数据、图件和技术资料及属于甲方的成果，乙方有义务保密，不得向第三方转让。否则，甲方有权对因此造成的损失追究责任。

八、违约金或者损失赔偿额的计算:

违反本合同约定，违约方应当按照《中华人民共和国合同法》有关条款的规定承担违约责任。

（1）因甲方原因，影响工作进度和质量，不接受或者逾期接受乙方的工作成果的，甲方应当向乙方如数支付报酬。

（2）超出合同约定范围增加提交成果或其它方式增加工作量的，双方以签订补充协议的方式予以明确。

（3）因乙方原因，未按照合同约定完成工作的，应当减收报酬。

九、解决合同纠纷的方式:

在履行本合同的过程中发生争议，双方当事人和解或调解不成（由合同双方共同的上级部门进行调解），可采取仲裁或按司法程序解决。

（1）双方同意由仲裁委员会仲裁。

（2）双方约定向合同签订地方人民法院起诉。

十、附则:

1、合同执行过程中的未尽事宜，甲、乙双方应本着实事求是、友好协商的态度加以解决。双方协商一致签订的补充协议与本合同具有同等效力。

2、本合同经双方代表签字，加盖公章或合同专用章即生效。待全部规划成果资料交接完毕和工程费结算完后，本合同终止。

3、 合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等的法律效力

| 委 托 方 （ 甲 方 ） | 名 称 | （签章） |
| --- | --- | --- |
|  | 法定代表人 | （签章） |
|  | 联 系 人 |  |
|  | 电 话 |  |
|  | 开 户 银 行 |  |
|  | 账 号 |  |
| 中标方（ 乙 方 ） | 名 称 | （签章） |
|  | 法定代表人 | （签章） |
|  | 联 系 人 |  |
|  | 电 话 |  |
|  | 开 户 银 行 |  |
|  | 账 号 |  |

投标文件格式

莆田学院附属医院新区总平规划调整及交通影响评价设计招标(重新招标）

投 标 文 件

（    本）

“开标时间前不得开封”

招标编号：

招  标  人:

投  标  人：                         （盖章）

法定代表人或其委托代理人：  　　　　 (签字或盖章)

投标人地址:

投标人邮政编码：

编制时间：

投标文件目录

- 投标承诺函

附：企业营业执照副本、资质证书副本和项目负责人的（城乡规划专业）工程师证书等复印件加盖公章。

2、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（格式）

1）法定代表人资格证明书

2）法定代表人授权委托书

1、投标承诺函

致：                               {招标人名称}

1、根据招标编号为   {招标编号}  的  {招标工程项目名称}   招标文件，按照《中华人民共和国城乡规划法》等有关规定，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条款、技术标准与规范、招标内容与要求等相关资料及其他有关文件后，我方愿以人民币　　　　　元（包含服务费、税金、专家评审费及场地费用等一切不可预见费，其所产生的费用不再另行计费。）作为中标价和签约合同价，并按上述招标文件要求承包上述规划修编任务及相关服务等后续服务工作。

2、我方已详细审阅全部招标文件、答疑纪要、补充通知及有关附件。我方不存在资质和项目负责人不能满足招标文件要求的情况。

3、我方的投标文件是真实和准确的，并保证不存在招标文件要求“招标人不得存在情形之一”规定的任一情形,若有弄虚作假的，愿承担法律和经济责任。

4、一旦我方中标，我方保证在合同签订后按要求完成规划修编，成规划修编周期及成规划修编质量为：

1）设计周期：签订合同后45日历天内完成征求意见稿，报相关部门论证评审，根据相关专家提出的修改意见进行修编，15日内完成报批稿。

2）我方必须按时无条件负责完成规划及设计必要性论证，直至招标人满意并经市自然资源局审查或审批通过。由此产生的费用由投标人自行承担，招标人不再另行支付。

3）质量要求：符合国家和地方现行有关技术规范、标准等要求。

5、一旦我方中标，我方将派   (项目负责人姓名)   为本项目的项目负责人，证书号码为：                      。

6、如果我方中标，我方保证按招标文件要求配备项目技术负责人等其他项目管理人员。

7、如果我方中标，我方将按照招标文件的规定提交履约担保金。

8、我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期限内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

9、除非另外达成协议并生效，你方的招标文件、中标通知书和本投标承诺函将成为约束双方的合同文件的组成部分。

11、我方承诺，若有违反《莆田市关于进一步规范建设工程勘察、设计、施工、监理招标投标管理若干规定》（莆政综〔2013〕55号）、《莆田市建设工程勘察、设计、施工、监理企业名录库管理办法（试行）》（莆招投标办〔2013〕2号）规定的行为，愿意接受相应的扣分处理。

投 标 人：                      (盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人：              (签字或盖章)

日期：       年        月      日

附：企业营业执照副本、资质证书副本和项目负责人的（城乡规划专业）工程师证书等复印件加盖公章。

2、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书(格式)

1)法定代表人资格证明书

投标人名称：

地    址：

姓名：           身份证号码：

系                               (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：      (盖单位公章)

日  期：       年    月    日

2)法定代表人授权委托书

本人        (姓名)系        (投标人名称)的法定代表人，现授权委托      (姓名)为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　       (招标人名称)的                 (项目名称)投标文件、参加开标、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：      （签字或盖章）       性别：         年龄：

单      位：                     部门：         职务：

身份证号码：

投标人：          (盖单位公章)

法定代表人：       (签字或盖章)

日期：          年     月    日

第五章

法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书(格式)

1)法定代表人资格证明书

投标人名称：

地    址：

姓名：           身份证号码：

系                               (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：           (盖单位章)

日  期：       年    月    日

上述格式用于投标人代定表人参加开标时使用。

2)法定代表人授权委托书

本人        (姓名)系        (投标人名称)的法定代表人，现授权委托      (姓名)为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　       (招标人名称)的                 (项目名称)投标文件、参加开标、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：      (签字或盖章)    性别：         年龄：

单      位：                     部门：         职务：

身份证号码：

投标人：                    (盖单位章)

法定代表人：               (签字或盖章)

日期：          年     月    日

上述格式用于投标人委托代理人参加开标时使用。